﻿# ADR: xhls_scraper.py 商业化可行性决策

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| **ADR编号** | ADR-2026-06-06-001 |
| **日期** | 2026-06-06 |
| **状态** | 已决策 |
| **决策者** | 小黑 (XHLS v3.0 总架构师) |
| **影响范围** | xhls_scraper 产品路线、基础设施规划、商业模式 |

## 背景

用户提出：xhls_scraper.py 是否可以直接放入市场进行商业变现？

xhls_scraper.py（~1040行单文件）是 XHLS v3.0 自研的 Firecrawl 平替，具备 11 项能力：

scrape / map / search / monitor / monitor-ai / session / crawl / download / interact / extract / extract-llm。

核心依赖链：SearXNG 私有实例 (47.236.24.76:9999) → httpx + trafilatura → Playwright (浏览器交互) → Ollama + qwen2.5:7b (LLM提取)

关键差异化：自有 SearXNG 实例实现零边际成本无限调用，不依赖任何外部付费 API。

## 决策问题

xhls_scraper.py 当前形态是否具备直接商业变现条件？如果否，是否存在可行路径？

## 方案对比

### 方案A：直接挂 marketplace 卖源码

- 优势：零额外投入，即插即卖

- 劣势：单文件脚本无产品壁垒，竞品泛滥，客单价必然极低（<$10）

- 风险：无持续收入，一次交易后无复购

### 方案B：封装为 SaaS API 服务

- 优势：对标 Firecrawl $19-299/月定价，MRR 模型清晰

- 劣势：需要多租户隔离、计费系统、API 网关、SLA 保障、运维团队——与当前单文件脚本差距 2-3 人月工作

- 风险：Firecrawl 先发优势 + 品牌认知，正面竞争无胜算

### 方案C：开源核心 + 中国本土化托管（推荐）✅

- 优势：

- Firecrawl 等竞品在中国不可用（GFW + 不支持百度/搜狗/微信搜索后端）

- SearXNG 可配置中文搜索引擎，填补真空

- qwen2.5:7b 中文 LLM 提取是端到端中文处理独有能力

- 开源建社区信任 → 托管服务变现，路径清晰

- 劣势：需要 1-3 个月产品化投入

- 风险：中国市场付费习惯培养周期长

| 方案 | 投入 | 天花板 | 护城河 | 推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A: 源码直销 | 极低 | 极低 | 无 | ❌ |
| B: SaaS 正面对标 | 极高 | 中高 | 弱 | ❌ |
| C: 开源+中国托管 | 中 | 中高 | 强（中文搜索独占） | ✅ |

## 决策

选择方案C：开源核心 + 中国本土化托管

### 理由链

GFW 阻隔海外 API → 中国开发者需要境内可用的搜索抓取链

Firecrawl 不支持百度/搜狗/微信搜索 → 中文内容搜索是真空地带

SearXNG 可配百度/360 后端 → 私有实例有中文搜索能力

qwen2.5:7b 中文提取 → 端到端中文内容处理，竞品无此能力

### 四阶段路线图

| 阶段 | 动作 | 预估时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开源 `xhls_scraper`，README 突出「零成本 + 中文搜索 + 本地 LLM」三合一卖点 | 1-2周 |
| 2 | 封装 Docker 一键部署（SearXNG + Ollama + scraper），降低试用门槛 | 1周 |
| 3 | 境内云主机托管版（阿里云/腾讯云），按月收费，卖「免部署 + 中文搜索」 | 1月 |
| 4 | 社区版免费 + Pro 版（更多并发/更深抓取/企业 SSO） | 持续 |

### 定价锚点

Firecrawl 在中国不可用 → 掌握定价权。

- 个人版：¥29/月

- 团队版：¥199/月

- 企业版：¥999/月（含私有部署 + SLA）

## 后果

### 正面

- 开辟独立于短剧流水线的第二增长曲线

- 开源社区反馈可反向优化 scraper 能力

- 中国市场独占期（预计 12-18 个月窗口）

### 负面

- 分走短剧项目的注意力（需评估优先级）

- SearXNG 私有实例需扩容（当前 1 台阿里云 SG 仅够内部使用）

- Ollama 本地推理需云端 GPU 实例（托管版必须上云端 LLM）

### 前置条件

- [ ] 短剧流水线到达稳定里程碑后再启动阶段1

- [x] 评估 SearXNG 多租户架构方案（详见下方）

- [ ] 调研境内云 GPU 实例价格（用于托管 qwen2.5）

- [ ] 法律合规检查（中国境内数据抓取法规）

## 附：SearXNG 多租户架构方案

### 问题

SearXNG 单实例无法直接支持多租户 SaaS，因为：

1. IP 风控连坐：百度/360 反爬按出口 IP 限流。一个用户滥用 → 同 IP 所有用户被封

2. 搜索偏好隔离：不同租户需要不同搜索引擎组合（企业要百度+360+搜狗，个人只要百度）

3. 计量计费：单实例日志混在一起，无法按租户统计用量

### 方案

推荐：共享实例 + 出口 IP 池轮转

┌─────────────────┐

│  API Gateway     │

│  per-tenant      │

│  rate limit      │

└──────┬──────────┘

│

┌──────▼──────────┐

│  xhls_scraper   │

│  (单实例)        │

└──────┬──────────┘

│

┌────────────┼────────────┐

▼            ▼            ▼

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐

│ SearXNG  │ │ SearXNG  │ │ SearXNG  │

│ 实例 1   │ │ 实例 2   │ │ 实例 3   │

│ 引擎:百度│ │ 引擎:360 │ │ 引擎:必应│

│ IP: X.1  │ │ IP: X.2  │ │ IP: X.3  │

└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘

│            │            │

└────────────┼────────────┘

│

出口 IP 池轮转

(5-10个弹性公网IP)

成本（阶段2）：SearXNG ×3（~¥300/月）+ 弹性公网IP ×5（~¥100/月）= ~¥400/月

实施复杂度：Docker Compose 多实例 + Nginx upstream 分配，一天可完成。

## 引用

- 源码：.codex/xhls/xhls_scraper.py

- Skill 定义：.codex/skills/xhls-scraper/SKILL.md

- SearXNG 实例：47.236.24.76:9999（阿里云新加坡）

- 深度分析：knowledge/pipeline-decisions/deep-2026-06-06-three-step-path.md

- 记忆：pipeline-active-project: 职场逆袭 (S4)

> *"刀是好刀，但现在是裸刀。需要刀鞘（产品化）+ 靶场（中国市场）才能卖出去。"* — 小黑